|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تکرار چهار  (سه هفته)  30/2/1401  17/3/1401 | تکرار سه  (سه هفته)  8/2/1401  29/2/1401 | تکرار دو  (سه هفته)  17/1/1401  7/2/1401 | تکرار یک  (سه هفته)  24/12/1400  16/1/1401 | وابستگی | اولویت | نیازمندی |
|  |  |  | \* | None | 1 | R1 |
|  |  |  | \* | None | 1 | R2 |
|  |  |  | \* | R1 | 1 | R3 |
|  |  |  | \* | None | 1 | R4 |
|  |  |  | \* | R1 | 1 | R5 |
|  |  |  | \* | R3 | 1 | R6 |
|  | \* |  |  | R3 | 1 | R7 |
|  | \* |  |  | None | 2 | R8 |
|  | \* |  |  | R1 | 1 | R9 |
|  | \* |  |  | None | 2 | R10 |
|  | \* |  |  | None | 2 | R11 |
|  | \* |  |  | None | 2 | R12 |
|  | \* |  |  | None | 2 | R13 |
|  |  | \* |  | R3 | 2 | R14 |
|  |  | \* |  | R3 | 2 | R15 |
|  | \* |  |  | R3 | 3 | R16 |
|  |  | \* |  | R3 | 2 | R17 |
|  |  | \* |  | R3 | 2 | R18 |
|  |  | \* |  | None | 3 | R19 |
|  |  | \* |  | None | 3 | R20 |
|  |  | \* |  | None | 3 | R21 |
| \* |  |  |  | None | 3 | R22 |
| \* |  |  |  | None | 3 | R23 |
| \* |  |  |  | None | 3 | R24 |
| \* |  |  |  | None | 3 | R25 |
| \* |  |  |  | None | 3 | R26 |

سیستم در چهار بازه زمانی سه هفته ای پیاده سازی شده و در هر بازه زمانی زیر سیستم های مربوط به هم پیاده سازی میشوند . به طور مثال در بازه اول زیر سیستم های مربوط به ثبت نام و احراز هویت و در بازه دوم ، زیرسیستم های مربوط به صدور ابلاغیه پیاده سازی میشوند .